CLIMATE ACTION CONNECT

MATRIZ DE REQUISITOS — MVP v0.1

Documento de trabalho para validação técnica com desenvolvimento

| Item | Definição |
| --- | --- |
| Objetivo | Transformar a visão e o escopo em módulos, requisitos, prioridades, fluxos e pontos de validação técnica. |
| Base | CLIMATE ACTION CONNECT — Escopo e MODEL 4 LAYERS enviados nesta etapa. |
| Uso | Reunião técnica: validar viabilidade, telas, dados, arquitetura, dependências e divisão do MVP. |
| Status | Rascunho v0.1 — não é especificação fechada. |
| Comercial | Sem preços ou negociação comercial. |

# 1. Visão do produto

O Climate Action Connect é descrito como uma plataforma global de matchmaking (conexão inteligente) para acelerar a adoção e implementação de soluções climáticas, inicialmente em agricultura, sistemas alimentares e ação climática. A proposta é complementar o Portal Online de Sharm el-Sheikh com uma camada orientada à implementação.

A experiência pretende ir além de uma base de informações: conectar desafios, soluções, tecnologias, projetos, instituições, parceiros e recursos financeiros.

Challenge → Solution → Project → Partner → Finance → Implementation (Desafio → Solução → Projeto → Parceiro → Financiamento → Implementação).

## 2. Públicos e atores

| Grupo | Exemplos | Função |
| --- | --- | --- |
| Demandantes / implementadores | Governos, ministérios, organizações | Publicam necessidades e procuram soluções/parceiros. |
| Ofertantes | Embrapa, universidades, ICTs, CGIAR, empresas, startups | Oferecem tecnologias, conhecimento, projetos etc. |
| Financiadores | Fundos, bancos, fundações, investidores, governos, agências | Oferecem oportunidades conforme o interesse de financiamento. |
| Conhecimento | Universidades, ICTs, organismos internacionais | Pesquisa, capacitação, conhecimento e cooperação. |
| Local | Produtores, cooperativas, comunidades, extensão, ONGs | Desafios, soluções locais e conhecimento prático. |

## 3. Objetos da plataforma

| Objeto | Significado | Prioridade inicial |
| --- | --- | --- |
| Challenges / Needs | Desafios / necessidades que precisam ser resolvidos. | MVP |
| Projects | Projetos de implementação. | MVP / validar profundidade |
| Policies | Políticas públicas. | Validar |
| Initiatives | Iniciativas e programas. | Validar |
| Solutions / Technologies | Soluções e tecnologias climáticas/agroalimentares. | MVP |
| Funding Opportunities | Oportunidades de financiamento. | MVP |
| Organizations | Perfis de organizações. | MVP |
| Partnerships | Conexões entre atores. | MVP |
| Local Cases | Casos locais potencialmente replicáveis. | Fase 2 / validar |

# 4. Arquitetura — 4 Layers

| Layer | Conteúdo | Função | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Institutional (Institucional) | Projects, Policies, Initiatives | Universo institucional/global. | MVP parcial / validar |
| 2 — Solutions (Soluções) | Technologies, Research, Corporate Solutions, Farmer Innovations, Local Cases | Oferta tecnológica e de conhecimento. | MVP parcial / validar |
| 3 — Matchmaking (Conexões) | Challenges ↔ Solutions ↔ Partners ↔ Finance | Coração do produto. | MVP — alta |
| 4 — Local Access (Acesso local) | App, Chatbot, WhatsApp, Mobile | Experiência simples para atores locais. | Fase 2 / validar |

A proposta também prevê que Global Layer e Local Layer compartilhem a mesma base, permitindo que soluções locais possam ser documentadas e, futuramente, replicadas globalmente.

# 5. MATRIZ PRINCIPAL — REQUISITOS DO MVP

| ID | Módulo | Requisito | Prioridade | Validar com Clebson |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01-01 | Busca | Barra principal: “O que você está procurando?” | MVP | Pesquisa textual e retorno. |
| M01-02 | Busca | Exemplos de busca: emissões na pecuária; agricultura resiliente; recuperação de pastagens; baixo carbono; pequenos produtores; segurança hídrica. | MVP | Dados demonstrativos. |
| M01-03 | Busca | Filtros: tema, país, região, tipo de ator, tipo de solução, adaptação, mitigação, estágio, escala e necessidade de financiamento. | MVP | Filtros combináveis. |
| M01-04 | Busca | Resultados organizados por soluções, projetos, organizações e financiadores. | MVP | Definir layout e paginação. |
| M02-01 | Oferta | Fluxo “O que você oferece?” | MVP | Tela e modelo de cadastro. |
| M02-02 | Oferta | Opções: Tecnologia, Conhecimento, Pesquisa, Capacitação, Projeto, Infraestrutura, Financiamento, Cooperação técnica, Dados, Parceria. | MVP | Lista configurável. |
| M02-03 | Oferta | Pergunta: “Que problema você ajuda a resolver?” | MVP | Relacionar texto à oferta. |
| M03-01 | Demanda | Fluxo “O que você procura?” | MVP | Tela e modelo de cadastro. |
| M03-02 | Demanda | Opções: Tecnologia, Financiamento, Parceiro de implementação, Conhecimento, Capacitação, Pesquisa, Dados, Cooperação técnica, Escala, Mercado. | MVP | Lista configurável. |
| M03-03 | Demanda | Pergunta: “Qual problema você precisa resolver?” | MVP | Relacionar texto à demanda. |
| M04-01 | Perfil | Cada entidade possui perfil próprio. | MVP | URL/tela e permissões. |
| M04-02 | Perfil | Tipo de organização, país, áreas, especialidades e soluções disponíveis. | MVP | Campos obrigatórios/opcionais. |
| M04-03 | Perfil | Lista de soluções/tecnologias vinculadas. | MVP | Relação perfil → solução. |
| M05-01 | Match | Demanda/desafio retorna soluções relacionadas. | MVP — alta | Regra inicial. |
| M05-02 | Match | Score de aderência (ex.: 94%, 88%, 83%). | MVP — alta | Definir cálculo e explicação. |
| M05-03 | Match | Possíveis financiadores relacionados. | MVP | Critérios de relacionamento. |
| M05-04 | Match | Projetos semelhantes. | MVP | Critérios por tema/local/etc. |
| M05-05 | Match | Demandante ↔ Projeto ↔ Tecnologia ↔ Ofertante ↔ Financiador. | MVP — alta | Modelo de dados. |
| M06-01 | Conexão | “Tenho interesse nesta solução”. | MVP | Gerar registro. |
| M06-02 | Conexão | “Tenho interesse neste projeto”. | MVP | Gerar registro. |
| M06-03 | Conexão | “Tenho interesse em financiar”. | MVP | Gerar registro. |
| M06-04 | Conexão | “Quero estabelecer parceria”. | MVP | Gerar registro. |
| M06-05 | Conexão | Não iniciar sistema complexo de mensagens; usar solicitação de conexão. | MVP | Definir notificações/fluxo. |
| KPI-01 | Indicadores | Usuários, ofertas, demandas, matches, conexões solicitadas/aceitas, reuniões, projetos formados e financiamento mobilizado. | MVP | Definir quais eventos serão medidos. |

# 6. Financiadores

A proposta não é apenas listar financiadores; é responder “Que tipo de implementação este financiador procura financiar?”.

| Campo | Exemplos do escopo | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Fundo climático, banco de desenvolvimento, fundação, investidor, governo, fundo privado, agência de cooperação | MVP |
| Interesse | Adaptação, infraestrutura, agricultura familiar, climate tech (tecnologia climática), cooperação internacional, nature-based solutions (soluções baseadas na natureza), transferência tecnológica | MVP |
| Filtros | Região, país, tema, tipo de projeto, estágio, instrumento financeiro, público-alvo, adaptação/mitigação, setor | MVP / validar profundidade |

# 7. Soluções e tecnologias

A oferta deve ser orientada por “Qual problema climático/agroalimentar essa solução resolve?”, e não apenas por uma vitrine.

Tecnologias

Soluções digitais

Cultivares

Práticas agrícolas

Metodologias

Sistemas de produção

Ferramentas de diagnóstico

Modelos

Plataformas

Conhecimentos

Tecnologias sociais

Soluções de adaptação

Soluções de mitigação

Os ofertantes previstos incluem Embrapa, universidades, ICTs, CGIAR, institutos de pesquisa, empresas e startups.

# 8. Local Solutions / Farmer Innovations — evolução prevista

| ID | Requisito | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| LOC-01 | Registrar solução/caso local com localização. | Fase 2 / validar |
| LOC-02 | Problema, cultura, autor/desenvolvedor, custo, resultados e recursos necessários. | Fase 2 |
| LOC-03 | Fotos e vídeos. | Fase 2 |
| LOC-04 | Como replicar a solução; recursos e condições necessárias. | Fase 2 |
| LOC-05 | Avaliar potencial de replicação em outros locais. | Fase 2 |
| LOC-06 | Conectar casos locais a projetos, tecnologias, financiadores e parceiros. | Fase 2 |
| LOC-07 | Permitir que solução local documentada possa subir para o Global Layer. | Fase 2 |

# 9. App / Chatbot / WhatsApp — evolução prevista

O Layer 4 prevê uma experiência simples para atores locais. O chatbot seria uma porta de entrada para descrever uma necessidade em linguagem natural e consultar a base global.

| ID | Requisito | Prioridade | Pergunta técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| BOT-01 | Usuário descreve a necessidade em linguagem natural. | Fase 2 / validar | Precisa estar no MVP? |
| BOT-02 | Interpretar e classificar a demanda. | Fase 2 | IA no MVP ou posterior? |
| BOT-03 | Consultar a base global. | Fase 2 | API necessária? |
| BOT-04 | Retornar soluções, tecnologias, projetos, organizações e financiamento. | Fase 2 | Como ranquear? |
| BOT-05 | Considerar contexto local e baixa conectividade. | Fase 2 | Requisito arquitetural futuro. |

# 10. Fluxos de matchmaking

| Fluxo | Entrada | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Challenge → Solution | Desafio | Soluções aderentes |
| Project → Funding | Projeto | Financiadores compatíveis |
| Technology → Demand | Tecnologia | Demandantes compatíveis |
| Organization → Partner | Organização | Parceiros compatíveis |
| Local Case → Replication Opportunity | Caso local | Oportunidades de replicação |

# 11. KPIs

| KPI | Tradução | Validação |
| --- | --- | --- |
| Users | Usuários | Contagem de usuários |
| Offers | Ofertas | Contagem de ofertas |
| Needs | Demandas | Contagem de demandas |
| Matches | Correspondências | Evento de match |
| Connection requests | Solicitações de conexão | Evento de solicitação |
| Accepted connections | Conexões aceitas | Evento de aceite |
| Meetings | Reuniões | Definir como registrar |
| Projects formed | Projetos formados | Definir registro |
| Finance mobilized | Financiamento mobilizado | Definir fonte/registro |

# 12. PERGUNTAS TÉCNICAS PARA VALIDAR COM Clebson

1. Qual arquitetura você recomenda para o MVP?

2. O MVP será funcional ou terá partes apenas demonstrativas?

3. Qual banco de dados atende melhor às relações entre desafios, soluções, projetos, organizações, financiadores e conexões?

4. Como estruturar o modelo de dados para permitir expansão futura?

5. Como serão autenticação, perfis e permissões?

6. Como será o cadastro, curadoria, aprovação e edição das tecnologias/soluções?

7. Precisamos de painel administrativo? O que ele deve fazer?

8. Como implementar busca e filtros combináveis?

9. Qual será a regra inicial do Match?

10. Como calcular e explicar o score de aderência?

11. Como relacionar financiadores e projetos às demandas?

12. Como registrar solicitações de conexão e notificações?

13. Quais KPIs serão capturados desde o início?

14. Como armazenar imagens, vídeos, documentos e links?

15. Como preparar a arquitetura para futura integração/migração ao ambiente da Embrapa?

16. É possível construir já pensando em futura migração sem refazer a aplicação?

17. Quais itens do Layer 4 devem ficar fora do MVP?

18. Quais APIs/serviços externos serão necessários?

19. Quais são os principais riscos técnicos?

20. Como dividir o desenvolvimento em entregáveis verificáveis?

# 13. Critério de MVP demonstrável

Usuário entende a proposta ao entrar.

Consegue pesquisar uma necessidade.

Consegue registrar o que oferece.

Consegue registrar o que procura.

Existe perfil institucional com soluções vinculadas.

Uma demanda retorna correspondências.

Existe score ou regra de aderência demonstrável.

São apresentados financiadores/projetos relacionados quando houver dados.

É possível solicitar uma conexão.

Os eventos principais alimentam KPIs.

A arquitetura permite evolução para os demais Layers.

# 14. Saídas esperadas da reunião com desenvolvimento

| Saída | O que deve resultar |
| --- | --- |
| Escopo técnico | Lista objetiva do que será desenvolvido no MVP. |
| Telas e fluxos | Mapa das telas e navegação. |
| Requisitos | Comportamento de cada tela, botão e ação. |
| Arquitetura | Tecnologias, banco, hospedagem e integrações. |
| Modelo de dados | Entidades, campos e relacionamentos iniciais. |
| Matching | Regra inicial e caminho de evolução. |
| Curadoria | Como conteúdos serão cadastrados e aprovados. |
| Entregáveis | Divisão por etapas técnicas. |
| Cronograma | Datas/ordem de entrega a serem discutidas. |
| Critérios de aceite | Como cada entrega será validada. |
| Pendências | Decisões que precisam voltar para validação do projeto. |

Nota final: esta matriz foi montada a partir do conteúdo dos documentos enviados e deve ser usada como base de discussão. Itens marcados como “validar” não devem ser tratados como compromisso técnico até que sejam confirmados.